104-2期末總務處工作報告

- 慈濟援建本校學生活動中心目前進度正常，最遲於明年1月中旬完工。

- 琢玉樓廁所整修工程預訂於7月16日完工，施工期間的不便，感謝各位同仁的包容諒解。另外，要感謝楊承懿及翁雅慧兩位老師協助挑選磁磚的配色。最後，據施工廠商轉述，整修的六間廁所內新配置的便器表面皆塗有奈米材料，故日後請打掃的班級勿用鹽酸沖刷；男廁小便斗部分，因採用免沖水設計，所以日後請打掃的班級勿用水沖刷。

3.煩請各位同仁離校前確實關閉辦公室及教室的水、電開關及門窗。（包括電腦銀幕、印表機、影印機、投影機、電風扇、延長線）

4.煩請辦理離校的同仁請將借用的鎖匙(辦公室及抽屜)交回至事務組。又，不續住宿舍的同仁也請於月底前辦理退宿手續並將宿舍鎖匙交回事務組。

5.8/5日暑輔結束後，請目前九年級及八年級導師將鎖匙交至事務組；並請將辦公室內東西清理完畢，方便搬遷。

6.依縣府來函(105年6月13日府行文第1050109698號)為配合節能減紙政策，提昇公文線上簽核、公文電子交換比率，修改線上簽核放寬至保存年限10年以下之公文，並於本(105)年6月15日起施行。

討論事項:

1. 103年新生體育服裝招標契約訂有後續擴充兩次，今年若無異議擬由原廠商辦理下學年新生體育服裝採購事宜(數量及價格不變)。不同往年，今年廠商無法到校套量服裝尺寸，要請學生親自前往永芳體育用品社直接購買。

2.本校運用社會回饋資源管理要點草案修正案。